# 📱 WhatsApp + Zoho SalesIQ — Estado del Proyecto (PAUSADO)

Fecha: 27 de Junio, 2026
Estado: ⏸️ PAUSADO — pendiente verificación de número

## ✅ LO QUE SE COMPLETÓ EN ESTA SESIÓN

### 1. Bot v14 nativo funcionando end-to-end

- ✅ Message Handler v14: OpenAI nativo vía invokeurl + Connection openai_kaven

- ✅ Context Handler v14: Crea leads directamente en Zoho CRM (sin Render)

- ✅ Verificado: lead creado exitosamente con señales de compra mapeadas

- ✅ Idioma bilingüe (en/es) detectado y persistido correctamente

- ✅ Formulario corto se dispara con texto libre (keywords, no solo botones)

Archivos: - /home/ubuntu/github_repos/kaven-bot/salesiq/message_handler_v14_native_openai.deluge (395 líneas, publicado ✅) - /home/ubuntu/github_repos/kaven-bot/salesiq/context_handler_v14_native_crm.deluge (482 líneas, publicado ✅)

### 2. GPT entrenado para NO empujar ciclismo en otros deportes

Problema inicial: Cuando preguntaban por soccer uniforms, el bot respondía con los productos de cycling (Standard/Elite/Premier Jersey + Bib Short).

Solución aplicada: - Agregada sección “VERY IMPORTANT — TIERS ONLY APPLY TO CYCLING” en el system prompt - Documentada línea de productos de SOCCER: - Jersey (cuello redondo o cuello V) - Shorts - Medias (socks) - Kit completo (jersey + shorts + socks) - Una sola calidad premium (sin niveles Standard/Elite/Premier) - Agregada nota para otros deportes (baseball, softball, basketball, football, volleyball, track & field, padel): calidad única premium, sin catálogo aún. - Generalizado el prompt de seguimiento para que no fuerce cycling tiers en conversaciones de otros deportes.

Prueba verificada: Pregunta “Do you make soccer uniforms? What options do you have?” → Bot respondió correctamente con productos de fútbol, sin mencionar ciclismo. ✅

Commit: 1cd6c24 - train gpt: tiers are cycling-only; add soccer + other team sports product lines; stop defaulting to cycling

### 3. Número de WhatsApp comprado y registrado

Número: +1 (858) 330-3306 (Twilio, número de EE.UU.)
Costo: ~$1.15 USD/mes (solo alquiler del número)

Registrado en Meta WhatsApp Business Manager: - ✅ Cuenta: “Kaven” (Facebook Business Manager del usuario) - ✅ Nombre visible: “Kaven Sports” - ✅ Categoría: Ropa y accesorios - ✅ Descripción: “Custom sports uniforms, 100% sublimated. Made in San Diego, USA. No minimum order, free custom designs.” (tiene typos menores: “10%” en vez de “100%”, “San iego”, “orde” — editables después) - 🔴 Estado: NO VERIFICADO

## ⏸️ DONDE SE PAUSÓ

### Problema: Verificación del número de WhatsApp

Para que el número esté activo en WhatsApp Business, Meta requiere verificación por código de 6 dígitos (SMS o llamada).

Intentos realizados: 1. SMS: El código de verificación de Meta NO apareció en los logs de Twilio → el SMS fue filtrado por el operador (problema común con números 10DLC no registrados para A2P). 2. Llamada telefónica: Configuramos reenvío de llamada (TwiML Bin) para que la llamada de verificación de Meta (+1 858-330-3306) se reenviara al celular del usuario (858-544-2255). Resultado: mensaje “la línea no está en uso” → el reenvío falló porque: - La cuenta de Twilio está en modo Trial (prueba) - En modo trial, Twilio solo puede llamar/reenviar a números verificados como Caller ID - El celular 858-544-2255 no estaba verificado como Caller ID

Por qué se pausó aquí: El usuario decidió pausar en lugar de continuar con las opciones de desbloqueo (verificar Caller ID en Twilio, sacar cuenta de trial, o usar un celular físico de EE.UU.).

## 🔄 OPCIONES PARA RETOMAR (cuando el usuario decida continuar)

### Opción A: Celular físico de EE.UU. (la más simple)

- Si el usuario tiene acceso a un número de celular real de EE.UU. (SIM física), puede:

  - Crear un nuevo WhatsApp Business Account en Meta con ese número

  - La verificación entra al instante (SMS/llamada a teléfono real)

  - Conectar ese WhatsApp Business a SalesIQ (Settings → Messaging Channels → WhatsApp → Add)

  - Ventaja: Zoho SalesIQ actúa como BSP nativo → no necesita Twilio para mensajería

- Costo: Solo mensajes de WhatsApp (Meta cobra por conversación/mensaje)

### Opción B: Arreglar el número de Twilio +1 858-330-3306 (reutiliza lo que ya se compró)

Para que el reenvío de llamada funcione: 1. En Twilio → Billing → agregar método de pago (sacar de modo “Trial”) 2. O alternativamente: Phone Numbers → Manage → Verified Caller IDs → agregar +1 858 544 2255 → verificarlo con el código que envíen → entonces el <Dial> del TwiML funcionará 3. Volver a solicitar código de verificación por llamada en Meta 4. La llamada entrará al celular 858-544-2255 → anotar el código → ingresar en Meta 5. Número verificado → conectar a SalesIQ

Costo: ~$1.15/mes alquiler del número de Twilio + mensajes de WhatsApp con Meta

### Opción C: BSP externo que provea número ya listo (360dialog, Gupshup, WATI)

- Contratar un BSP que entregue el número ya verificado y listo para WhatsApp Business API

- Conectar ese BSP a SalesIQ

- Costo: ~$10-50/mes (depende del proveedor) + mensajes de WhatsApp

## 📋 PENDIENTES (catálogos y otros)

### 1. Catálogos de productos para otros deportes

Estado: PENDIENTE (dejado en pausa por el usuario antes de arrancar WhatsApp)

Qué falta: - Crear catálogo de SOCCER (similar al de ciclismo: PDF con fotos, especificaciones técnicas) - Productos: Jersey (cuello redondo/V), Shorts, Medias, Kit completo - Telas/materiales: necesita info del usuario - Fotos reales o mockups - Catálogos de otros deportes (baseball, softball, basketball, volleyball, etc.)

Nota del usuario: No hay archivo editable del catálogo de ciclismo (solo PDF). Para crear los nuevos catálogos, se puede: - Generar mockups/ilustraciones (no serían prendas reales de Kaven) - O esperar fotos reales de productos

## 🗂️ ARCHIVOS CLAVE

### Bot SalesIQ (publicados en producción)

- Message Handler v14: salesiq/message_handler_v14_native_openai.deluge

- Context Handler v14: salesiq/context_handler_v14_native_crm.deluge

- Connection OpenAI: openai_kaven (creada en SalesIQ, API key segura)

### Backend Render (ya NO se usa para leads/chat)

- server.js: sigue funcionando pero el bot v14 ya no lo llama

- Puede apagarse para ahorrar ~$7/mes

### Twilio

- Número comprado: +1 858-330-3306

- TwiML Bin creado: “Reenvio Verificacion Kaven” → <Dial>+18585442255</Dial>

- Asignado al número: Voice Configuration → “A call comes in” → TwiML Bin

### Meta WhatsApp Business

- Business Manager: Cuenta “Kaven” (del usuario)

- Número registrado: +1 858-330-3306 (Kaven Sports, No verificado)

- URL: https://business.facebook.com/wa/manage/phone-numbers/

## 🎯 PRÓXIMOS PASOS (cuando se retome)

- Decidir opción A, B o C para verificar el número de WhatsApp

- Completar verificación del número en Meta

- Conectar WhatsApp Business a Zoho SalesIQ:

  - Settings → Messaging Channels → WhatsApp → Add

  - Login con Facebook → autorizar

  - Seleccionar WhatsApp Business Account

  - El bot v14 empezará a responder automáticamente en WhatsApp

- Probar flujo end-to-end (mensaje de WhatsApp → bot responde → formulario → lead en CRM)

- (Opcional) Catálogos: crear catálogo de soccer y otros deportes

## 💡 NOTAS IMPORTANTES

- Zoho SalesIQ es BSP nativo de WhatsApp → no necesitas Twilio, WATI ni otros proveedores para la mensajería (solo para conseguir el número si no tienes celular físico de EE.UU.)

- El bot v14 que ya funciona en el sitio web responderá automáticamente en WhatsApp una vez conectado el canal

- La misma lógica de detección de señales de compra, formulario corto, y creación de leads en CRM funcionará igual en WhatsApp

- Los leads de WhatsApp aparecerán en Zoho CRM con la misma estructura que los del sitio web

Archivo: /home/ubuntu/github_repos/kaven-bot/SESION_WHATSAPP_ESTADO.md